Załącznik Nr 6 do uchwały

Rady Miejskiej Ząbkowice Śl.

Nr III/11/2004 z dnia 12 marca 2004 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

PLANOWANYCH DO REALIZACJI  W  2004  ROKU

| L.p | Wyszczególnienie | Dział | Roz- dział | Wartość zadania | Poniesione nakłady do 31.12.2003 | Finansowanie w 2004 r. | Uwagi Termin Rozpocz. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | dotacja z budżetu | Inne źródła finansow. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | INWESTYCJE KONTYNUOWANE | X | X | 30 349 000 | 2.979.639 | 2 756 100 | - |  |
| 1 | Adapt.pom.pokoszar. II etap - hala sportowa | 801 | 80110 | 5.598 000 | 2.912.100 | 1.676 100 | - | 2000 |
| 2 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych | 900 | 90002 | 3.951.000 | 45.000 | 200.000 | - | 2003 |
| 3 | Budowa składowiska i zakładu utylizacji | 900 | 90002 | 20 000 000 | 22.539 | 80 000 | - | 1999 |
| 4 | Transport i utylizacja odpadów pogalwanicznych | 900 | 90002 | 800 000 | - | 800 000 | - | 2003 |
|  | INWESTYCJE NOWOROZPOCZYNANE | X | X | 40 866 500 |  | 3 026 500 |  |  |
| 1 | Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wod.-kan. we wsiach Bobolice, Tarnów i Olbrachcice | 010 | 01010 | 25.000.000 | - | 150 000 | - | 2004 |
| 2 | Modernizacja drogi gminnej w Jaworku | 600 | 60016 | 606 500 | - | 576 500 | - | 2004 |
| 3 | Modernizacja dróg na terenie gminy. Etap II – modernizacja ul. Ziębickiej | 600 | 60016 | 1 000 000 | - | 150 000 | - | 2004 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4 | Opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania | 710 | 71004 | 1.000.000 | - | 180 000 | - | 2004 |
| 5 | Budowa cmentarza komunalnego | 710 | 71035 | 4.000.000 | - | 80 000 | - | 2004 |
| 6 | Adaptacja pomieszczeń na magazyn p/powodziowy | 750 | 75095 | 60.000 | - | 10 000 | - | 2004 |
| 7 | Wymiana więźby i pokrycie dachu w Gimnazjum Nr 2 | 801 | 80110 | 470 000 | - | 470 000 | - | 2004 |
| 8 | Remont budynku szkolnego Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Stolcu | 801 | 80101 | 200 000 |  | 180 000 |  | 2004 |
| 9 | Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Braszowicach | 801 | 80101 | 980 000 |  | 80 000 |  | 2004 |
| 10 | Opracowanie dokumentacji projektowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – ul. Ziębicka i ul. Polna, wykonanie kanalizacji sanitarnej i burzowej przy ul. Powstańców Warszawy | 900 | 90001 | 1 000 000 | - | 370 000 | - | 2004 |
| 11 | Modernizacja oświetlenia ulicznego – wymiana na oświetlenie energooszczędne | 900 | 90015 | 1.000.000 | - | 120 000 | - | 2004 |
| 12 | Wniesienie udziałów do TBS | 700 | 70021 | 5 490 000 | - | 600.000 | - | 2004 |
| 13 | Budowa parkingu przy ul. Krótkiej w Ząbkowicach SL. | 600 | 60016 | 60 000 | - | 60 000 |  |  |
|  | ZAKUPY INWESTYCYJNE |  |  | 77 000 |  | 77 000 |  |  |
| 1 | Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 750 | 75023 | 25.000 | - | 25 000 | - | 2004 |
| 2 | Zakup piły mechanicznej i selektywne wywoływanie dla OSP Stolec | 754 | 75412 | 9.000 | - | 9.000 | - | 2004 |
| 3 | Zakup wyparzacza i pompy elektrycznej do węzła cieplnego dla SP Nr 3 | 801 | 80101 | 10.000 | - | 10.000 | - | 2004 |
| 4 | Zakup wyparzacza i patelni elektrycznej dla Przedszkola Nr 2 | 801 | 80104 | 13.000 | - | 13.000 | - | 2004 |
| 5 | Zakup digestorium do gabinetu chemicznego dla Gimnazjum Nr 1 | 801 | 80110 | 8.000 | - | 8.000 | - | 2004 |
| 6 | Zakup kontenera dla Szklary Wieś | 921 | 92109 | 12 000 | - | 12 000 |  |  |
| O G Ó Ł E M w tym: inwestycje - inwestycje | X | X | 71 292 500 | 2.979.639 | 5 859 600 5 702 600 | - | x |