|  |  |  |  |  |  |  | Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/25/2007 z dnia 6 marca 2007 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Rozdział |  | Jednostka organizacyjna realizujaca program | Lata realizacji | Nakłady ogółem | Środki własne | Środki budżetu państwa, NFOŚ i inne | Dotacje z UE | 2007 |
|  | Dział |  | Nazwa programu/ nazwa zadania |  |  |  |  |  |  | ogółem | środki własne | NFOŚi inne | Środki UE |
| I |  |  | Bezpieczeństwo publiczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| II |  |  | Gospodarka mieszkaniowa |  |  | 120 000 | 120 000 |  |  | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 1 |  |  | Program budowy mieszkań na cele socjalne | UM | 2007-2008 | 120 000 | 120 000 |  |  | 20 000 | 20 000 |  |  |
| III |  |  | Gospodarka komunalna |  |  | 6 265 000 | 6 265 000 | 0 | 0 | 503 000 | 503 000 | 0 | 0 |
| 2 | 710 | 71035 | Rozbudowa cmentarza komunalnego | UM | 2004-2009 | 4 000 000 | 4 000 000 |  |  | 45 000 | 45 000 |  |  |
| 3 | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | UM | 2002-2010 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 4 | 900 | 90015 | Dozbrojenie w oświetlenie terenów pod zabudowę mieszkaniową ul.Powst.Warszawy | UM | 2001-2009 | 625 000 | 625 000 |  |  | 125 000 | 125 000 |  |  |
| 5 | 900 | 90001 | Modernizacja kanalizacji burzowej ul.Kamieniecka, Partyzantów, Ogrodowa wraz z przebudową mostu nad potokiem Zatoka | UM | 2007-2008 | 500 000 | 500 000 |  |  | 70 000 | 70 000 |  |  |
| 6 | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji burzowej ul.Daleka | UM | 2007-2008 | 125 000 | 125 000 |  |  | 25 000 | 25 000 |  |  |
| 7 | 900 | 90001 | Uzbrojenie terenów pod zabud.mieszk. Ul.Ziębicka | UM | 2005-2009 | 640 000 | 640 000 |  |  | 238 000 | 238 000 |  |  |
| IV |  |  | Gospodarka nieruchomościami |  |  | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  | 551 000 | 551 000 | 0 | 0 |
| 8 | 710 | 71004 | Studium i plan zag. przestrz. obszaru wsi Bobolice, Zwrócona | UM | 2000-2010 | 1 050 000 | 1 050 000 |  |  | 345 000 | 345 000 |  |  |
| 9 | 710 | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego (obręb miasta-ul.Ziębicka,Powst.Warszawy, Jaworek) | UM | 2000-2008 | 285 000 | 285 000 |  |  | 206 000 | 206 000 |  |  |
| V |  |  | Kultura i ochrona zabytków |  |  | 10 600 000 | 10 314 648 | 38 844 | 291 318 | 3 560 000 | 3 229 830 | 38 844 | 291 326 |
| 10 | 921 | 92120 | Remont konserwatorski Krzywej Wieży | UM | 2006-2007 | 1 550 000 | 1 329 648 | 25 924 | 194 428 | 1 500 000 | 1 279 648 | 25 924 | 194 428 |
| 11 | 921 | 92120 | Remont Izby Pamiatek Regionalnych | UM | 2006-2007 | 290 000 | 180 190 | 12 920 | 96 890 | 160 000 | 50 182 | 12 920 | 96 898 |
| 12 | 921 | 92109 | Modernizacja budynku Ząbkowickiego Ośrodka Kultury | UM | 2006-2010 | 7 450 000 | 7 450 000 |  |  | 1 280 000 | 1 280 000 |  |  |
| 13 | 921 |  | Remont Ratusza | UM | 2006-2007 | 520 000 | 520 000 |  |  | 470 000 | 470 000 |  |  |
| 14 | 921 | 92109 | Modernizacja świetlicy w Kozieńcu | UM | 2007-2008 | 650 000 | 650 000 |  |  | 150 000 | 150 000 |  |  |
| VI |  |  | Edukacja |  |  | 520 000 | 540 000 | 0 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 15 | 801 | 80101 | Wymiana c.o. w budynku SP 3 w Ząbkowicach Śl. | UM | 2007 | 300 000 | 300 000 |  |  | 300 000 | 300 000 |  |  |
| 16 | 801 | 80101 | Budowa Sali gimnastycznej dla SP w Braszowicach | UM | 2008-2009 | 1 000 000 | 1 000 000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 801 | 80101 | Modernizacja sali gimnastycznej przy SP 3 | UM | 2007 | 200 000 | 200 000 |  |  | 200 000 | 200 000 |  |  |
| Lp. |  | Rozdział |  | Jednostka organizacyjna realizujaca program | Lata realizacji | Nakłady ogółem | Środki własne | Środki budżetu państwa, NFOŚ i inne | Dotacje z UE | 2007 |
|  | Dział |  | Nazwa programu/ nazwa zadania |  |  |  |  |  |  | ogółem | środki własne | NFOŚi inne | Środki UE |
| VII |  |  | Sport i rekreacja |  |  | 12 499 000 | 12 499 000 | 0 | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 |
| 18 | 926 |  | Budowa krytej pływalni | UM | 2007-2010 | 11 065 000 | 11 065 000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 926 |  | Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy OSiR | UM | 2007-2009 | 1 434 000 | 1 434 000 |  |  | 150 000 | 150 000 |  |  |
| VIII |  |  | Ochrona środowiska |  |  | 2 453 000 | 2 341 764 | 111 236 |  | 1 965 392 | 1 884 722 | 80 670 |  |
| 20 | 900 | 90002 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych | UM | 2004-2007 | 2 453 000 | 2 341 764 | 111 236 |  | 1 965 392 | 1 884 722 | 80 670 |  |
| IX |  |  | Program zaopatrzenia w wodę i odpr. ścieków na terenie gminy. | UM | 2003-2010 | 25000000 | 25000000 |  |  | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 21 | O10 | O1010 | Budowa kanalizacji we wsi Olbrachcice | UM | 2005-2010 | 7 000 000 | 7000000 |  |  | 70 000 | 70 000 |  |  |
| 22 | O10 | O1010 | Budowa kanalizacji we wsi Tarnów | UM | 2005-2009 | 4 000 000 | 4000000 |  |  | 330 000 | 330 000 |  |  |
| 23 | O10 | O1010 | Wodociągowanie i kanalizacja wsi Bobolice | UM | 2005-2009 | 4 100 000 | 4100000 |  |  | 100 000 | 100 000 |  |  |
| X |  |  | Modernizacja dróg na terenie gminy |  |  | 5 120 000 | 5 120 000 | 0 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 24 | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Ziębickiej, Poprzecznej i B.Chrobrego | UM | 2005-2009 | 3 100 000 | 3 100 000 |  |  | 100 000 | 100 000 |  |  |
| 25 | 600 | 60016 | Modernizacja ul. B.Prusa | UM | 2008 | 180 000 | 180 000 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Bat. Chłopskich wraz z remontem muru oporowego. | UM | 2005-2008 | 520 000 | 520 000 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 600 | 60016 | Modernizacja ul. Krzywej - I etap | UM | 2006-2009 | 900 000 | 900 000 |  |  | 190 000 | 190 000 |  |  |
| 28 | 600 |  | Modernizacja dróg gminnych na terenie wiejskim | UM | 2005-2009 | 400 000 | 400 000 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 600 |  | Modernizacja nawierzchni ul. Pogodnej | UM | 2007-2008 | 260 000 | 260 000 |  |  | 10 000 | 10 000 |  |  |
| XI |  |  | Administracja |  |  | 950 000 | 950 000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 30 | 750 | 75023 | Remont wraz z modernizacją budynku UM | UM | 2006-2009 | 950 000 | 950 000 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Ogółem |  |  | 63 697 000 | 63 255 602 | 150 080 | 291 318 | 8 049 392 | 7 638 552 | 119514 | 291326 |