(wzór) UMOWA ZP.271.36.2012.BC.

zawarta w Ząbkowicach Śląskich dnia __-__-2012r. pomiędzy:

Gminą Ząbkowice Śląskie z siedzibą: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15,
którą reprezentują:
Marcin Orzeszek - Burmistrz Ząbkowic Śląskich
przy kontrasygnacie:
Bożeny Kurczyny - Skarbnika Gminy
 (w dalszej treści umowy zwaną „Zamawiającym”)

a

………………………………………………………………………………NIP: ……………

(w dalszej treści umowy zwanym „Wykonawcą”), reprezentowanym przez:

1. ……………………..
2. ……………………..

o następującej treści:

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawą z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, zawarta została umowa następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy polegającej na zadaniu pn.:	„Budowa oświetlenia na terenie miasta Ząbkowice Śląskie”- dostawa i montaż lamp oświetleniowych zasilanych energią słoneczną”.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w ust. 1 zgodnie z:
a) Programem Funkcjonalno-Użytkowym,
b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
oraz zasadami wiedzy technicznej i ogólnie obowiązującymi przepisami.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określają:
- Program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej „PFU”
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „siwz”,
- Oferta Wykonawcy.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Dostawa – Montaż – Procedura:
- -Wykonawca – wykonuje montaż prefabrykatów, słupów oraz osprzętu bez wstrzymywania ruchu pojazdów i ruchu pieszych
- - Dostawa wszystkich elementów na koszt Wykonawcy
- - Wykonanie przez Wykonawcę dokumentacji fotograficznej z dostaw i transportu

b) Zakres robot ziemnych
- Wykonanie wykopow pod prefabrykat
- Stabilizacja gruntu przed osadzeniem prefabrykatu
- Posadowienie prefabrykatu
- Zasypanie wykopu
- Stabilizacja gruntu po osadzeniem prefabrykatu
- Wykonanie dokumentacji fotograficzne
- Uporządkowanie terenu
c) Słup Lampy wraz z osprzętem - Prace budowlane i montażowe
- Postawienie słupa wraz konstrukcją nośną pod moduły fotowoltaiczne
- Montaż modułów fotowoltaicznych
- Montaż oprawy oświetleniowej
- Montaż okablowania
- Montaż akumulatorów
- Montaż sterownika zarządzającego pracą systemu fotowoltaicznego/oświetlenia
- Konfiguracja systemu
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej
- Uruchomienie systemu oświetleniowego
- Uporządkowanie terenu
- Wykonanie niezbędnych pomiarów
- Wykonanie/Podpisanie dokumentacji związanej z wykonaniem danego etapu prac [protokół wraz z podaniem miejsca, daty, godziny]

d) Prace końcowe i uzupełniające
- Uruchomienie instalacji
- Przekazanie systemu oświetleniowego do eksploatacji
- Wykonanie niezbędnych pomiarów końcowych
- Przekazanie protokółów pomiarowych Inwestorowi oraz dokumentacji fotograficznej
- Przekazanie instrukcji użytkowania systemu, instrukcji BHP, Procedury serwisowej,
- Przeszkolenie osób w zakresie Obsługi oraz procedur w przypadkach nieprawidłowej pracy instalacji.
- Uporządkowanie całego terenu montażu

e) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zamontowanych latarni.
5. Po wykonaniu wstępnych założeń i rozwiązań projektowych Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich Zamawiającemu w celu zatwierdzenia, w terminie umożliwiającym wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu. Lokalizacja lampy, jej rodzaj i wysokość wskaże Zamawiający.
6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę ( jeśli dotyczy).
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót niezbędnych do osiągnięcia określonego w ust. 1,2,4 niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust.3.
8. Opracowana dokumentacja musi spełniać wymagania określone aktualnymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.
9. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego postępowania, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją.
§2
Wykonawca oświadcza, że:
- posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac projektowych i budowlanych oraz innych, które stanowią przedmiot niniejszej umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków przewidzianych umową,
- wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony jego współpracowników, kontrahentów lub podwykonawców w wykonaniu czynności przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie inwestycji będącej jej przedmiotem,
- jakość sprzętu oraz urządzeń, z których korzystał, będzie przy realizacji niniejszej umowy spełniała wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami,
- nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi, ograniczające lub uniemożliwiające Wykonawcy zrealizowanie postanowień niniejszej umowy,
- zapoznał się z terenem robót, a także z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z realizacją zamówienia,
- posiada ważną polisę ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę co najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiciutysięcy złotych), oraz zobowiązuje się ją utrzymywać w niezmienionej wysokości do czasu zakończenia prac objętych niniejszą umową.
§3
Zamawiający jest zobowiązany do:
- przekazania placu budowy, zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
- odbioru prac,
- zapłaty wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej i faktur częściowych.
Wykonawca zobowiązany jest do:
- wykonania przedmiotu zamówienia terminowo, w sposób zgodny z zasadami i warunkami w siwz i niniejszej umowie oraz przy udziale odpowiednio wykwalifikowanej załogi;
- stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, spełniających wymagania ustawy z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych;
- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną;
- zorganizowania w miejscu robót zabezpieczeń wynikających z przepisów bhb i ppoż;
- dostarczenia dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (oryginał +ksero kolorowe)
- dostarczenia Zamawiającemu ważnej opłaconej polisy OC, o której mowa w §2 niniejszej umowy;
- dostarczenia Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub przedłużenia jego ważności, w przypadku upływu jego ważności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Przedmiotowe zabezpieczenie winno wpłynąć do Zamawiającego nie później niż na 5 dni przed upływem ważności poprzedniego zabezpieczenia.

§4

Strony ustalają następujące terminy wykonania robót:
1. termin rozpoczęcia prac – nie później niż 7 dni od dnia przekazania placu budowy .
2. Termin zakończenia: do 60 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.

§5

1. Za wykonanie robót określonych w §1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………..zł brutto (słownie złotych brutto: ………… ………………………………………….). Kwota powyższa zawiera podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującą stawką. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy ustalono jako kwotę ryczałtową, która obejmuje wszelkie roboty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, choćby ich rozmiarów i kosztów prac, nie można było przewidzieć w czasie zawarcia umowy, a konieczność do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na te koszty. Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie mogą być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Cena ofertowa musi obejmować wszystkie prace, jakie z technicznego punktu widzenia są konieczne do prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

Cena ofertowa musi zawierać również:
- koszty robót przygotowawczych na terenie objętym przedmiotem zamówienia, roboty rozbiórkowe i porządkowe,
- koszty uzyskania wszelkich wymaganych zgód,
- koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy, wszelkie prace porządkowe związane z zakończeniem przedmiotu zamówienia,
- koszty związane z ogrodzeniem terenu budowy ,
- zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich,
- koszty wykonania Naczas budowy zastaw zabezpieczających itp.,
- koszty związane z usunięciem gruzu i odpadów z terenu budowy i ich zagospodarowaniem (wywóz z terenu budowy, składowanie na wysypisku, utylizacja itp.),
- koszty wszelkiego rodzaju sprzętu, narzędzi i urządzeń koniecznych do użycia e celu wykonania przedmiotu umowy,
- koszty związane z zajęciem pasa drogowego (jezdni, chodnika, pobocza itp.), jeżeli zajdzie taka konieczność dla zrealizowania przedmiotu umowy,
- koszty sporządzania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- koszty wykonania wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów, w tym pomiarów geodezyjnych oraz sporządzenia wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji,
- koszty sporządzenia i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,
- podatek VAT naliczony według obowiązujących przepisów.

Wynagrodzenie , o którym mowa w pkt1, obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie majątkowe praw autorskich do przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie za prawo nieograniczonego korzystania ze wszystkich pól eksploatacji przedmiotu umowy w rozumieniu art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca oświadcza, że z dniem złożenia Zamawiającego w całości i nieodwołalnie autorskie prawa majątkowe do całości dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji w rozumieniu art. 50 ustawy w prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§6

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie …………………………………………..
2. Kierującym pracami projektowymi z ramienia Wykonawcy będzie …………………………, kierownikiem budowy będzie………………………………,
3. Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw projektowych oraz spraw realizacyjnych, a także do podpisywania protokołów odbioru wyznacza się ………………………………………………………………………………………. .

§7

Wykonawca, co do zasady, będzie wykonywać przedmiotu umowy osobiście, jednakże dopuszcza się realizację przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wykonanie danej części robót budowlanych przez wskazanego podwykonawcę w trybie ściśle określonym w art. 6471 §2 Kodeksu cywilnego.

Strony ustalają, iż przedstawienie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy wykonawcy z podwykonawcą w celu wyrażenie przez Zamawiającego zgody na wykonanie części robót przez podwykonawcę, następować będzie w terminie co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowę, a przekazywana Zamawiającemu umowa lub projekt umowy obligatoryjnie będą zawierać istotne postanowienia umowne określające w szczególności: przedmiot umowy, wynagrodzenie podwykonawcy, terminu i sposób jego płatności oraz terminy wykonania umowy. Przekazanie Zamawiającemu umowy lub projektu umowy między Wykonawcą a podwykonawcą z naruszeniem zasad określonych w zadaniu poprzednim uznawane będzie za bezskuteczne.

W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wykonanie części przedmiotu przez podwykonawcę wypłata Wykonawcy transzy wynagrodzenia, następującej bezpośrednio po ustalonym przez Wykonawcę i podwykonawcę terminie zapłaty (który to termin wynika z umowy z podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego) – następować będzie po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodu dokonania opłatności dla podwykonawcy za wykonaną przez niego część przedmiotu umowy oraz oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu przedmiotowej należności.

Jeżeli Wykonawca nie dokona na rzecz swoich podwykonawców zapłaty wymagalnych zobowiązań z wykonanie części przedmiotu umowy, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do złożenia terminie 3(trzech) dni wyjaśnień, uprawniony będzie, według własnego uznania, do zapłaty bezpośrednio podwykonawcom. W przypadku dokonania takiej zapłaty przez inwestora uiszczona kwota umniejszy najbliższą transzę wynagrodzenia Wykonawcy.

§8

Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez Strony protokołu końcowego odbioru robót i ewentualnie protokołu usunięcia wad wskazanych w protokole końcowym odbioru robót.

Rozliczenie nastąpi w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z protokołami o których mowa w ust. 1.

W przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przy udziale podwykonawców, do faktury (faktur), o której (których) mowa powyżej, załączy potwierdzenie odbioru robót przez Wykonawcę od podwykonawców i zapłaty za nie należnego wynagrodzenia podwykonawcom wraz z oświadczeniem podwykonawcy o otrzymaniu przedmiotowej należności.

Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§9

1. Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć i przedstawić Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową ryzyk budowlanych, obejmującą ubezpieczenia kontraktu budowlanego od momentu rozpoczęcia prac na budowie do daty odbioru obiektu przez Zamawiającego.
2. Suma ubezpieczenia kontraktu budowlanego (roboty wraz z materiałami i urządzeniami przeznaczonymi do wybudowania) nie może być niższa od ceny ofertowej brutto.

§10

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, o którym mowa w §1, na okres ……….miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.

1. Strony ustalają, iż okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni, licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

1. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
2. Okres gwarancji ulega wydłużeniu i czas potrzebny na usunięcie wad.
3. W zakresie obowiązków Wykonawcy wchodzą nieodpłatna konserwacja i serwisowanie w okresie gwarancyjnym, określonym umową wszystkich urządzeń zainstalowanych przez Wykonawcę. Okres gwarancji dla ww. urządzeń jest tożsamy z okresem gwarancji dla przedmiotu umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przeglądzie gwarancyjnym na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym terminem.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania przeglądów także podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia i realizacji wniosków zawartych w protokole z przeglądu gwarancyjnego przeprowadzonego przez Zamawiającego.

§11

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy, o którym mowa w §1 niniejszej umowy.
2. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1. Odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie części robót,
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,
3. Odbiór końcowy.

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do dziennika budowy. W razie zaniechania powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej ponownej rozbiórki wykonanych elementów i ich ponownego wykonania.
2. Wykonawca zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wpisem do dziennika budowy i jednocześni pisemnie Zamawiającemu. Skutki zaniechania tych obowiązków obciążać będą Wykonawcę.
3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go, zgodni z ust.1, o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 7. Dniu roboczym od daty rozpoczęcia czynności odbioru.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania odbioru przedmiotu umowy także podczas nieobecności prawidłowo zawiadomionego Wykonawcy.
5. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych i zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru przedmiotu umowy.
6. Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na którym wykonywane były prace stanowiące przedmiot umowy, i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru Wykonawca skompletuje i przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego, umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów oraz dokumentację powykonawczą. Niewykonanie tych obowiązków uprawnia zamawiającego do wstrzymania czynności odbioru do czasu ich pełnego i prawidłowego wykonania.
7. Strony postanawiają, że z czynności odbioru zostanie spisany protokół.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
- Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin na ich usunięcie;
- Jeżeli wady ni nadają się do usunięcia:
a) jełki nie umożliwiają one lub znaczni nie utrudniają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może przyjąć przedmiot odbioru, obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;
Jeśli uniemożliwiają one lub znacznie utrudniają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający, nie odstępując od umowy i zachowując prawo do kar umownych, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając termin jego wykonania, lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać przedmiot odbioru własnym staraniem.

Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

§12
1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych na niżej opisanych zasadach, przy czym podstawą do naliczania kar umownych jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto, określone w §5 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

   - za opóźnienie w zakończeniu I fazy(faza projektowa)- w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia
   - za opóźnienia w zakończeniu II fazy (faza wykonania robót budowlanych) - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
   - za opóźnienie w zakończeniu III etapu (uzyskanie pozwolenia na użytkowanie) – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia,
   - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji bądź rękojmi – wysokości 0,2% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego jako termin do usunięcia wad,
   - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% wynagrodzenia,
   - za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie – w wysokości 30% wynagrodzenia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, niezależnie od wysokości naliczonej kary umownej.

§13
W dniu podpisania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości……….% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, co stanowi kwotę ………………….zł, słownie:……………………………………………/100 w formie………………………. .
Część zabezpieczenia, gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót i odpowiadająca 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania robót, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót.
2.Cześć zabezpieczenia, gwarantująca zgodnie z umową wykonanie robót odpowiadająca 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania robót, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego robót.
3. część zabezpieczenia, służąca do pokrywania roszczeń z tytułu rękojmi i odpowiadająca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.
4. Jeżeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytułu nienależytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami rzeczywiście poniesionymi, pomniejszonymi o wartość zabezpieczenia.

§14

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:
   a)Wykonawca, z przyczyn leżących po swojej stronie, przerwał realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,
   b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
   c) Wykonawca realizuje roboty w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy wykonaną od daty odstąpienia, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

§15

Strony posiadają, jako adresy do korespondencji, adresy wskazane w preambule niniejszej umowy. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres.

§16

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1 u – Prawo zamówień publicznych, jest niedopuszczalna.
3. Przewiduje się możliwości zmiany, gdy:
   a)termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w pojęciowym tzw. Siły wyższej, klęski żywiołowe);
b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w siwz;
c)zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
d) zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp.;
e)zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
f)zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto;
g) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
Niezależnie od powyższego Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujące się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy. Określają też zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

§17

Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§18

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§19

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzy, po jednym dla każdej ze Stron.

Integralną część umowy stanowią załączniki:
1)oferta Wykonawcy,
2)siwz,
3) program funkcjonalno – użytkowy,
4) polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Wykonawcy.