(Projekt)

UMOWA NR ZP.271. 9 .2012.BC.

zawarta w dniu ……………………………. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy:

Gminą Ząbkowice Śląskie z siedzibą: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15,  zwaną 
w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

którą reprezentują:

Marcin Orzeszek - Burmistrz Ząbkowic Śląskich

przy kontrasygnacie:

Bożeny Kurczyny - Skarbnika Gminy

a

z siedzibą                                                               NIP:

reprezentowanym  przez:

1.

Zwanym  dalej Wykonawcą,

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Sybiraków w Ząbkowicach Śląskich”

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:

  - Umowa,

  - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami,

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami: 
- Projekt budowlany , 
- Projekt wykonawczy 
- Przedmiar robót,

-  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
-  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego do SIWZ (jeżeli wystąpią )

  - Harmonogram rzeczowo – finansowy ( wg. wzoru inwestora).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu określonego w ust. 1, niezależnie od tego, czy wynikają wprost z dokumentów wymienionych w ust. 2.

- Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja, teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi
o tym Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace budowlane stanowiące przedmiot umowy 
z należytą starannością , zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo-techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami umowy.

§ 2

Oświadczenia i zapewnienia stron umowy oraz odpowiedzialność Wykonawcy

- Zamawiający oświadcza, że:

    - Dysponuje tytułem prawnym do nieruchomości na cele budowlane przewidującym uprawnienia do wykonywania robót budowlanych będących przedmiotem umowy,

    - Uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz inne wymagane prawem zezwolenia warunkujące rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych będących przedmiotem umowy,

- Wykonawca oświadcza, że:

    - Posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia i kwalifikacje do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia.

    - Dokonał z należytą starannością weryfikacji dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej oraz terenu budowy i urządzeń i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia instalacji podziemnych.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za:
a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów bhp,
b) posiadanie przez te osoby wymaganych badań lekarskich,
c) przeszkolenie stanowiskowe

§ 3

Termin wykonania zamówienia

- Wprowadzenie i protokolarne przekazania terenu robót wraz z dziennikiem budowy, projektem budowlanym, projektem wykonawczym, przedmiarem robót, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych:  14 dni licząc od dnia podpisania umowy.

- Rozpoczęcie robót budowlanych: 7 dni od daty przekazania placu budowy 
wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 1.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia nastąpi nie później niż do dnia 30 listopada 2012 roku.

§ 4

Harmonogram rzeczowo-finansowy

- Przedmiot umowy określony w § 1 niniejszej umowy, będzie realizowany zgodnie 
z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem rzeczowo –finansowym .

- Z datą podpisania niniejszej umowy, Wykonawca dostarczył szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Zamawiający zgłosi uwagi lub zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 2 
 w terminie do 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu.

- W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego , Wykonawca w terminie 3 dni roboczych zatwierdzi uwagi i przekaże Zamawiającemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót wraz z dziennikiem budowy oraz stosownymi dokumentami określonymi w § 3 ust. 1.

- Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

- Odebranie przedmiotu zamówienia  po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

- Terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 6

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z Decyzją Starosty Ząbkowickiego 
nr 317/2010 z dnia 07 września 2010 roku.

- wykonać zalecenia wnikające z Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu nr 366/2010 z 24 maja 2010 roku.

- wykonanie czynności wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

- przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym 
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy,

- kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,

- realizacja poleceń wpisanych do dziennika budowy,

- skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót i innymi przepisami,

- utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót uporządkowanego, nadającego się do użytkowania,

- informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, w terminach 
i zakresie określonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
i Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

- zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja według własnych potrzeb zaplecza budowy,

- zapewnienie obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą wszystkich robót,

- sporządzenie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- przedłożenie umowy konsorcjum, stwierdzającej w szczególności solidarną 
i niepodzielną odpowiedzialność za realizację Kontraktu, w której Lider będzie upoważniony do podejmowania zobowiązań związanych z realizacją Umowy 
i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz każdego z partnerów, w przypadku złożenia oferty wspólnej kilku Wykonawców jako konsorcjum,

- pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie danych dotyczących Wykonawcy, w szczególności informowanie o zmianie siedziby, nazwy, nr NIP, REGON i telefonu,

- na wniosek Zamawiającego , Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnień rodzaju i jakości materiałów, przed dokonaniem ich zakupu i wbudowaniem,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót,

- terminowego wykonania i przekazania przedmiotu umowy,

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

- wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,

- wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy. Kierownikiem budowy jest osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub równoważne do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiada aktualny wpis na listę członków właściwej izby:

………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

- zmiana osoby, o której mowa w lit. z) w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę 
w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w lit.z) winna być potwierdzona pisemnie i  wymaga aneksu do niniejszej umowy,

- kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy 
i wykonywania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

- z  dniem przejęcia placu budowy, Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za cały teren budowy.

§ 7

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.Cenę przedmiotu umowy strony ustalają na kwotę brutto...............................................zł, słownie................................................................................................................................zł

wraz z podatkiem VAT.

Kwota netto wynosi...............................zł.

słownie................................................................................................................................zł

podatek VAT w wysokości ..................................zł, słownie............................................zł, 
na podstawie złożonej do przetargu oferty.

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu 
w przedmiarze robót, który był zamieszczony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest  wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Roboty dodatkowe, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia będą rozliczane w kolejności:

a) wg cen ustalonych przez analogię do cen ofertowych,

b) wg kosztorysu /kalkulacji uproszczonej/ opracowanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac  projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) oraz niżej podanych czynników cenotwórczych:

- robocizna (Cr) - .................... zł/godz.

- koszty pośrednie (Kpj) - ............... %

- zysk kalkulacyjny - .............. %

Ceny materiałów, ceny pracy sprzętu wg cen stosowanych w  kosztorysie ofertowym  
a w przypadku ich braku wg średnich cen stawek podanych w informacji “Sekocenbud” 
w miesiącu, w którym sporządzono kosztorys.

4. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak również możliwości zmiany składników cenotwórczych podanych w ofercie bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuacje.

5. Rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym odbędzie się po wykonaniu

i odebraniu całości robót bez żadnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Kosztorys

powykonawczy winien być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

6.Wynagrodzenie ostateczne za wykonane roboty nie może przewyższać 
102 %wynagrodzenia brutto  określonego w ust. 1.

7. W przypadku zawarcia umowy o zamówienia dodatkowe Wykonawca ustala swoje wynagrodzenie w oparciu o ust. 3.

§ 8

Sposób rozliczenia i odbiory robót

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 umowy, rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę Zamawiającemu.

- Faktury częściowe za roboty budowlane wystawiane będą na kwoty ustalone 
w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane oraz kosztorys uproszczony. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru sprawdzi zestawienia wartości wykonanych robót i kosztorys szczegółowy w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zestawienia.

- Każda faktura częściowa może zostać wystawiona po wykonaniu  min. 25 % przedmiotu umowy z potwierdzeniem zaawansowania przez Inspektora Nadzoru.

- Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma wystawionych faktur VAT, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 75% wartości wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

- Faktura końcowa zostanie wystawiona przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia faktury będzie Protokół Odbioru ostatecznego robót.

- Faktura końcowa wystawiona będzie na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru sprawdzi zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania zestawienia.

- Do każdej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będą:

- zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawców;

- kopie wystawionych przez Podwykonawców faktur za roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- dowody dokonania przez Wykonawcę zapłaty Podwykonawcom należności wynikających z ww. faktur.

- Do faktury końcowej Wykonawca przedłoży ponadto:

  - zestawienie zobowiązań Wykonawcy wobec wszystkich Podwykonawców;

  - kopie wystawionych przez Podwykonawców faktur za roboty wykonane w danym okresie rozliczeniowym, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

  - dowody dokonania przez Wykonawcę zapłaty Podwykonawcom należności wynikających z ww. faktur.

  - oświadczenia wszystkich Podwykonawców o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹§ 5 k.c. i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór zafakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania, dokonując potrącenia z kwoty przysługującej Wykonawcy, równowartości kwoty wynikającej z zapłaconej faktury na rzecz Podwykonawcy.

- Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

- Termin płatności faktur wynosi do 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający wstrzyma płatności bieżących faktur – w całości lub części – w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z ust. 6 i 7 umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

§ 9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …………………….. złotych (5 % ceny całkowitej podanej 
w ofercie) w jednej z form wskazanej w treści art. 148 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

- Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i po ostatecznym  bezusterkowym odbiorze robót .

  - Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota zwracana będzie nie później niż 
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne:

- Za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w § 3 ust. 3 niniejszej umowy),

- Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w §7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę  umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145  ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

§ 11

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni ,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca realizuje roboty   w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub wskazaniami Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru -
 w terminie 1 miesiąca od dnia upływu terminu na dokonanie przez Zamawiającego odbioru robót lub od dnia odmowy Zamawiającego podpisania protokołu odbioru;

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, strony obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania wykonanej części przedmiotu umowy Zamawiającemu, zabezpieczenia i opuszczenia terenu budowy najpóźniej w terminie 7 dni, licząc od daty przedstawienia przez Zamawiającego żądania opuszczenia budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów i materiałów, za które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie,

- Wykonawca sporządza przy udziale Zamawiającego, protokół  inwentaryzacji robót wykonywanych do dnia odstąpienia od umowy,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt a, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 7 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 12

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawców następujące roboty: _________________________________________________________________

Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający nie zezwala na zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 
za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niż wskazanemu przez Wykonawcę musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający uprawniony będzie do odmowy akceptacji wyłącznie 
z uzasadnionych powodów.

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 
w ust. 12 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót któregokolwiek Podwykonawcy.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa 
w § 3 ust. 3 umowy.

- W sytuacji określonej w ust. 8 Zamawiający może dokonać potrącenia kwoty zapłaconej Podwykonawcy z dowolnej płatności przysługującej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 13

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36  miesięcy od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kart  gwarancyjnych na wszystkie urządzenia   nie później niż w dniu podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 14

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.   Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach:

- Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego:

- Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie, jedynie za  uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę, pod warunkiem ,że Wykonawca złoży oświadczenie, iż osoba która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń lub równoważne do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz posiada aktualny wpis na listę członków właściwej izby.

- Terminu wykonania przedmiotu umowy:

- Wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Stron Umowy,

- wystąpienia „ siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenia nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się stron z umowy w jej obecnym brzmieniu,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – utrzymujących się co najmniej 7 dni. W takim wypadku termin wykonania umowy może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.

- wystąpienia zamówień dodatkowych wynikających z art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Zmiany stawki podatku VAT, na skutek zmian w przepisach prawnych, urzędowa zmiana podatku VAT, w takim wypadku zmianie ulegnie cena brutto, zaś cena netto pozostanie bez zmian.

- Wystąpienia w nadzorowanych robotach budowlanych robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego.

- Wystąpienia zmiany zakresu rzeczowego polegającego na zwiększeniu lub zmniejszeniu przedmiotu zamówienia lub zmiany ilości zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.

§ 15

Zasady Odbioru Robót

- Odbiory robót - odbiór ostateczny, odbiór przed upływem okresu gwarancji dokonywane będą na zasadach określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  w terminie do 30 dni od dnia zgłoszenia.

- Pozostałe odbiory robót (częściowe, zanikające, ulegające zakryciu) dokonywane będą na zasadach określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia.

- Z czynności odbioru ostatecznego i gwarancyjnego odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 9 umowy.

§ 16

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przy realizacji przedmiotu umowy osobom trzecim z tytułu czynów niedozwolonych, na sumę gwarancyjną nie niższą niż wstępna wartość umowy brutto.

- Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych na przedmiot umowy i na wartość umowy brutto określoną w § 7 ust. 1.

- Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa powyżej przez cały okres realizacji umowy do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, kopie (-ę) polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia upływa wcześniej niż termin zakończenia robót, zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia obowiązywania ubezpieczenia, kopię dowodu jego przedłużenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedłużenia ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest również przedłożyć Zamawiającemu kopie (-ę) dowodów (-u) wpłat (-y) składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż następnego dnia po upływie terminu (-ów) zapłaty, pod rygorem dokonania zapłaty przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia poniesionych kosztów z tytułu ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo ubezpieczenia przedmiotu umowy i potrącenia Wykonawcy przy zapłacie faktur.

§17

Nadzór inwestorski i autorski

- Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego:

- _________________________________________________________________

- Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru autorskiego:

  - _________________________________________________________________

- Osoby wskazane w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w obowiązujących przepisach prawa i niniejszej umowie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta będzie dokonana wpisem do dziennika budowy.

§ 18

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się w szczególności przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010r. Nr 243,poz. 1623 z późniejszymi zmianami ) oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 20

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach - dwa egzemplarze dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wszystkimi załącznikami , - załącznik nr 2,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy – załącznik nr3,

- Dokumentacja projektowa – załącznik nr 4,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 5.

ZAMAWIJACY 							WYKONAWCA